# Processen
### Baggrunden for projektet
Projektet er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem G3 Solutions og Jannik Davidsen, i forbindelse med den afsluttende bacheloropgave på Janniks uddannelse til Professionsbachelor i Softwareudvikling på Copenhagen Business Academy, afdeling Lyngby.
Under projektet vil der derfor blive brugt tid på at skrive rapporter til bacheloropgaven.
# Virksomheden
Virksomheden hedder G3 Solutions, og holder til i Grindsted. G3 Solutions og jeg har indgået en aftale om at jeg skal udvikle et online betting system, for flere forskellige sportsgrene.
Systemet er henvendt til brugere der ønsker at donere en pengesum til en bestemt udøver hvis udøveren opnår en bestemt placering, eller en pengesum pr. point udøveren opnår.
## Systemkrav
Systemet er en hjemmeside der tillader donorer at give en sum penge til en sportsudøver, enten på placering, pr. point, eller en kombination af begge, dog er det kun gyldigt at donere på placeringerne 1 – 3. Systemet skal have registreret udøverne, før det er muligt at donere en pengesum til dem, derfor skal systemet også kunne håndtere både professionelle og ikke professionelle sportsudøvere.
En bruger kan være både en sportsudøver eller en donor. Derfor vil der ikke blive refereret til bruger, medmindre det er gældende for begge brugertyper. En donor kan være en privatperson eller en virksomhed, mens en sportsudøvere kan være professionel eller ikke professionel.
Systemet er en hjemmeside for online betting indenfor forskellige sportsgrene, bestemt af G3 solutions.
Systemet skal kunne:
- Vise kommende løb/events indenfor sportsgrenene på forsiden
- Registrere alle 4 typer nye brugere (privatperson donor, virksomhed donor, professionel sportsudøver, ikke professionel sportsudøver)
- Give donorer mulighed for at finde en bestemt sportsudøver gennem valg af sportsgren og placere en donation på denne, dog ikke se hvad der allerede er doneret til denne sportsudøver
- Vise kvittering til donor når donation er gennemført
- Give donor besked ved fejl under donation (ved for lav kontosaldo)
- Lade en sportsudøver se ’ventende’ donationer. Ventende er donationer der bliver givet hvis placeringen opnås

# Opstart af projektet
Ved opstart af projektet, var idéen at hele systemet skulle udvikles, med login, registrering, donering til rangering eller specifik udøver, fejlhåndtering, og fejlregistrering.
Der er afsat ca. halvanden måned til udvikling af dette system.
Efter ca 1 uge, står det klart at der må fjernes noget fra det fulde system, for at kunne overholde tidsrammen, og det aftales med G3 solutions at fjerne mindre fejlhåndteringer, og fejlregistreringer. Derved vil systemet stadig kunne køre, men ved mindre fejl, vil brugeren måske få en lidt anderledes oplevelse ved brug end forventet. Alvorlige fejl skal stadig håndteres, f.eks. ved manglende brugeroplysninger, da disse fejl har stor indflydelse på systemet.
Til styring af dette projekt vil der blive anvendt SCRUM, da denne form for styring af projekter giver kunden, i dette tilfælde G3 Solutions, mulighed for at komme med ændringer til det færdige produkt, og få disse ind, samtidig med at der gives en god løbende kontakt mellem udvikler(-e) og kunden, således at kunden kan følge med i hvordan udviklingen går.
Systemet skal komme til at køre i Javascript og HTML, for at holde det så simpelt som muligt for fremtidig videreudvikling og overdragelse.
Efter samtale med kunden, er det afklaret hvilke data der skal gemmes om brugeren, hvilke omfatter:
- Fulde navn
- CPR-nummer
- Adresse
- Telefon
- Brugertype
Yderligere skal det være muligt at gemme selvvalgt login hvis dette ønskes af brugeren.
Dibs er blevet valgt til at være betalingsløsning, og der skal derfor tages kontakt til Dibs angående betalingsløsning.
# Udfordringer undervejs
Under udviklingen af forsiden til systemet, opstår der en udfordring i at få en menubar der bliver på tværs af siderne. HTML og CSS kan ikke klare dette, og der forsøges med Javascript. Hvis dette bliver lagt ud i en service der kører for sig selv og loades med samtidig ved siden, er det blot at inkludere dette på hver side. En anden fordel ved at vælge denne løsning, vil være at det er nemt og hurtigt at tage med til andre og nye systemer i fremtiden, da koden blot er Javascript, hvilket alle moderne browsere kan køre.
Det viser sig dog hurtigt at være en større opgave at få dette gennemført, og der konsulteres med virksomheden om en løsning.
Løsningen bliver, efter samtale med virksomheden, at der skiftes til anden teknologi, der er bedre til håndtering af flere problemstillinger der ville kunne opstå med Javascript. Teknologien der skiftes til er Angular 2. Fordelen ved Angular 2 er at det er et nyt framework, som er på vej ind på markedet, og det kører oven på Typescript, Javascript og HTML. Derfor er det understøttet i moderne browsere. Ulemperne er, at hvis der skal en ny udvikler til vedligeholdelse og videreudvikling, er Angular 2 et framework der kan tage lidt længere tid at lære.
Udfordringen med navigationen er nu løst, da Angular 2 tilbyder løsninger med såkaldte Routes der bestemmer hvilken vej man sender brugeren på ens side. Derudover har Angular 2 muligheden for at indstille en standardside, som brugeren vil blive sendt videre til i tilfælde af at brugeren prøver at indtaste en ugyldig adresse, hvilket vil blive forsiden i dette konkrete tilfælde.
# Udviklingen
Selve udviklingen er løbende blevet mere specialiseret, for at imødekomme virksomhedens ønsker mest muligt, i forhold til de løbende reviderede krav og ønsker til systemet. Kravopdateringer er blevet formidlet gennem de ugentlige SCRUM møder. Pludseligt opståede udfordringer er blevet sat i backloggen, for at blive genoptaget senere i udviklingsprocessen, efter udfordringerne er blevet diskuteret med G3 Solutions.
Selve udviklingen af systemet kræver mere tid end beregnet, og der bliver konsulteret med virksomheden om problemstillingen. Løsningen på denne problemstilling bliver at der bliver anvendt en ændret udviklingsplan, så fejlregistreringerne udgår.
Når systemet afleveres skal det derfor være muligt at kunne oprette sig/logge ind som bruger og:
- sportsudøvere skal kunne se de ventende præmier
- præmiegivere skal kunne lægge en præmie på sportsudøvere
Der er derfor blevet lagt flere funktioner i backloggen, hvilket inkluderer fejlregistrering, og vise forgangne events.